乐山市第一职业高级中学

2017年暑期零星维修工程询价采购文件

一、工程基本情况

1.工程名称：零星维修改造工程。

2．工程内容：自强楼二楼部分教室改建学生寝室，机械专业焊工实训室升级改造，明德楼底楼实训室改教室以及幼儿园局部地面修复等。

3．工程地点：乐山一职中校内。

二、现场条件：施工用水、电由业主单位现场落实。

三、资料

由建设单位向施工单位提供工程量清单及相关资料。

四、工程承包方式

本工程以包工包料方式承包，总承包价为竞标价格。中标单位不得将工程转包其他单位，否则，建设单位有权终止合同，由此而造成的损失由中标单位承担。

五、承包范围和报价范围

1．自强楼二楼部分教室改建学生寝室，机械专业焊工实训室升级改造，明德楼底楼实训室改教室以及幼儿园局部地面修复等。详见《工程量清单》。

2．询价报价：本次工程最高限价为：11.8万元(不含暂列金额)，报价高于最高限价的视为无效。

3．申请人在报价中所报的总价，均包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费（含安全作业环境、安全文明施工和临时设施所需费用）、机械进出场费、二次转运费、政策性文件规定费用等所有费用。

六、工程报价的编制依据和要求

1．相关法规文件;

2．工程计价：按本地施工行业人工、材料的市场行情综合计价；建设单位提供的工程量清单；竞标申请人按上述要求并结合企业自身的实际能力进行清单报价。报价除总价外还需报单项价。

七、申请竞标文件应包含以下主要内容

1．法人授权书（正本中要求为原件）

2．企业资质证书复印件（复印件并加盖公司鲜章）。

3．税务登记证书复印件（复印件并加盖公司鲜章）。

4．企业营业执照复印件（复印件并加盖公司鲜章）。

5．法定代表人或授权代理人身份证复印件（复印件并加盖公司鲜章）。

6．报价表（清单报价表总价必须和报价一致，否则无效）。

八、工程质量要求

工程必须按有关要求施工，并根据国家和地方政府的施工验收规范进行验收。工程质量验收合格，工程质量评价合格。

九、工期

2017年7月 15日前开工，2017年 8月 15日前完工。

十、竞标要求

竞标文件须字迹清楚，无涂改，并由竞标申请人的法定代表人或其授权的代理人签署。密封竞标书，在封套上写明竞标申请人全称和详细地址，加盖竞标申请人单位印章。

十一、报名时间、竞标时间、地点

报名时间：2017年7月6日10：00至7月 11 日10:00

报名地点：乐山一职中

竞标时间：2017年7月11日10:00

竞标地点：乐山一职中二楼会议室。

十二、标准和方法。

满足本询价文件规定的各项综合和其他实质性要求；经评审的合理最低价报价为中标价，各单位的竞选报价不得高于最高限价。

十三、材料供应由施工单位自行负责采购、运输、保管。

十四、项目变更和结算方式

1、若工程在施工中因环境因素或业主需求发生项目变更或工程量增减，必须事先与建设方协商一致，按程序办理后，方可施行，否则不予认可。

2、工程量变更后的项目结算。按实际变更项目进行结算。计算方法：报价中有适用变更工程的价格，按报价价格，如类似于变更工程价格，参照类似价格；没有的则以本次中标价格同比例下浮。

3、工程完工后，施工单位应整理峻工资料，交由建房设方审核签字，作为结算依据。

十五、付款方式

工程完工验收合格后七个工作日内支付合同金额的95%，剩余5%作为质量保修金。质量保修期限为一年，保修期结束无质量问题，则全额无息支付质量保修金。

建设单位：乐山市第一职业高级中学（盖章）

法定代表人（签字）：  杨 兵

报名联系人：张玉彬  电话：13658193223

附件：零星维修工程量清单

2017年7月3日